ОТЧЁТ О ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

Дисциплина «Основы Проектной Работы»

АртВизор

Вариант 1 — Импрессионизм: анализ светотени и цветовых переходов

| Проект | АртВизор — классификатор импрессионизма |
| --- | --- |
| Дисциплина | Основы Проектной Работы (ОПР) |
| Вариант | 1 — Импрессионизм |
| Технологии | Python · Flask · CLIP · Keras · HTML/JS |
| Репозиторий | github.com/jiggyni/artvizor |

Состав команды

| Участник | Роль | Основные задачи |
| --- | --- | --- |
| Мальцев Тимофей | Product Owner | Чек-лист признаков, UJM, пользовательские сценарии |
| Мандриков Олег | Project Manager | Gantt, Kanban, управление рисками, координация команды |
| Загородников Дмитрий | Data Engineer / ML Engineer | Датасет 200+ изображений, CLIP-эмбеддинги, обучение модели |
| Молдованов Артём | Data Analyst / System Analyst | Матрица ошибок, диаграммы точности, анализ классификации |
| Ковнер Степан | Fullstack Developer | Flask API (app.py), HTML/JS фронтенд, интеграция |
| Филатов Павел | QA Engineer (6-я роль) | Тест-кейсы, баг-трекер, отчёт о качестве, приёмочное тестирование |

1. Введение

Настоящий отчёт описывает результаты выполнения курсового проекта по дисциплине «Основы Проектной Работы». Проект реализован командой из 6 человек в рамках Варианта 1 — «Импрессионизм: анализ светотени и цветовых переходов».

1.1. Цель проекта

Разработать веб-приложение АртВизор, которое принимает изображение от пользователя, определяет вероятность принадлежности к импрессионизму и возвращает список наиболее схожих произведений из базы данных с указанием процента сходства.

1.2. Краткое описание решения

Приложение реализовано на основе следующего технического стека:

- CLIP (openai/clip-vit-base-patch32) — извлечение 512-мерных эмбеддингов из изображений

- Keras / TensorFlow — бинарный классификатор (импрессионизм / не-импрессионизм)

- Flask — REST API с эндпоинтом POST /analyze

- HTML/CSS/JavaScript — пользовательский интерфейс (artvizor_mvp.html)

- Датасет — 200+ изображений 6 художественных стилей

1.3. Ресурсы проекта

| GitHub репозиторий | https://github.com/jiggyni/artvizor |
| --- | --- |
| Miro-доска | https://miro.com/app/board/uXjVHLbrYXs=/ |
| Figma — макеты интерфейса | https://www.figma.com/design/NXvFOYSI5iLX28Tw7UnOUs |
| Gantt-диаграмма | https://docs.google.com/spreadsheets/d/16b8SUIUBrE2Oq-5HRu-fw2c7Q4XG14seYgrix0D4bGA |
| Баг-трекер QA | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1geHFlUNyW4zNYxccdrZuwgcSLCekXEnFjx4BmlaYs5A |
| Аналитика точности | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yi9q03ZAN4iZ3_RpnsSjD4Z1sG7Emo5WT8BuwvfJERE |
| Матрица ошибок и метрики | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KWtO8EYQSkpsxxubHXk4bK4kR579w1cOYZDNo8r8JQE |
| Чек-лист визуальных признаков | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yj6tuH17Jxr_VgL29cIxeIEwbfrDPkJmtRP_qKwWNdU |
| CLIP модель (Hugging Face) | https://huggingface.co/openai/clip-vit-base-patch32 |

Product Owner — Мальцев Тимофей

2. Product Owner — Мальцев Тимофей

2.1. Визуальные признаки импрессионизма

Product Owner сформировал чек-лист из 25 визуальных признаков импрессионизма, сгруппированных по 5 категориям, которые используются как критерии для оценки изображений и обучения модели.

Категория 1: Техника мазка

- Видимые короткие мазки — фактура поверхности различима при увеличении (вес: 5)

- Пастозная техника — краска нанесена толстым слоем, есть рельеф (вес: 4)

- Динамичные мазки — следуют форме объекта или движению (вес: 4)

- Нет сглаживания — отсутствует академическая полировка (вес: 5)

- Оптическое смешение цветов — пуантилистический эффект на расстоянии (вес: 3)

Категория 2: Цветовая палитра

- Нет чёрного цвета — тени написаны синим/фиолетовым (вес: 5)

- Яркие насыщенные цвета — чистые спектральные оттенки (вес: 4)

- Рефлексы среды — объекты отражают цвет неба/воды/листвы (вес: 4)

- Пастельные переходы — мягкие тональные переходы без резких контуров (вес: 3)

- Тёплый/холодный контраст — чередование тёплых и холодных зон (вес: 4)

- Белёсая дымка (валёр) — общая светлота выше нормы (вес: 3)

Категория 3: Светотень

- Пленэрное освещение — рассеянный свет, мягкие тени (вес: 5)

- Мерцающий свет — ощущение движения, живой эффект (вес: 4)

- Цветные тени — синие/фиолетовые тени вместо серых (вес: 5)

- Нет жёсткого блика — отсутствует академическая лепка формы (вес: 3)

- Конкретное время суток/погода — передача момента освещения (вес: 4)

Категория 4: Композиция

- Эскизность — периферия менее детализирована (вес: 3)

- Воздушная перспектива — дальние объекты теряют чёткость (вес: 4)

- Срезанные фигуры — часть объекта выходит за рамку (вес: 3)

- Акцент на моменте — нет нарратива, запечатлён миг (вес: 3)

Категория 5: Тематика

- Природа и вода — реки, пруды, море, поля, сады (вес: 3)

- Городская жизнь Парижа — бульвары, кафе, парки (вес: 3)

- Досуг и развлечения — балы, пикники, танцы, лодки (вес: 3)

- Балет и театр — танцовщицы, музыканты, зрители (вес: 4)

- Натюрморт с цветами — букеты и вазы (вес: 2)

2.2. Пользовательские сценарии

Сформированы два основных сценария использования приложения АртВизор:

Сценарий 1 — Пользователь хочет узнать стиль картины

- Пользователь открывает artvizor_mvp.html в браузере

- Нажимает кнопку «Выбрать изображение» и загружает файл JPEG/PNG

- Нажимает «Анализировать»

- Получает вероятность импрессионизма в процентах

- Если вероятность ≥ 50% — видит топ-5 похожих произведений с указанием автора, названия и % сходства

Сценарий 2 — Пользователь исследует датасет

- Пользователь загружает фотографию пейзажа или натюрморта

- Приложение определяет, есть ли в изображении характерные признаки импрессионизма

- При обнаружении — приложение предлагает визуально похожие работы из базы данных

- Пользователь сравнивает загруженное изображение с предложенными произведениями

2.3. Шкала оценки и интерпретация результатов

| 85–100% совпадений | Явный импрессионизм — уверенность модели > 80% |
| --- | --- |
| 65–84% совпадений | Вероятный импрессионизм — уверенность 60–80% |
| 40–64% совпадений | Граничный случай — показать топ-2 стиля |
| 0–39% совпадений | Не импрессионизм — is_impressionist: false |

Project Manager — Мандриков Олег

3. Project Manager — Мандриков Олег

3.1. Планирование и план-график

Руководитель проекта составил 6-недельный план-график (Gantt-диаграмма), распределил задачи по неделям и назначил ответственных исполнителей.

| Неделя 1 (01–07 июн) | Запуск проекта: Miro-доска, роли, UJM, Stakeholder Map, техническая документация |
| --- | --- |
| Неделя 2 (08–14 июн) | Датасет и эмбеддинги: сбор 200+ изображений, разметка, extract_embeddings.py, первые тест-кейсы |
| Неделя 3 (15–21 июн) | Обучение модели: train_classifier.py, оценка метрик, DFD, макеты Figma |
| Неделя 4 (22–28 июн) | Backend и фронтенд: app.py, artvizor_mvp.html, тестирование /analyze, аналитика |
| Неделя 5 (29 июн–5 июл) | Интеграция и тестирование: end-to-end, исправление багов, приёмочное тестирование |
| Неделя 6 (06–12 июл) | Финализация и защита: презентация, финальный прогон, отчёт QA, защита |

→ Gantt-диаграмма в Google Sheets

3.2. Канбан-доска

На протяжении всего проекта велась Канбан-доска в Miro со следующими колонками: Бэклог → To Do → In Progress → Review → Done. Всего в проекте 28 задач.

| ✅ Done | 16 задач — выполнено (Недели 1–4) |
| --- | --- |
| 🔄 In Progress | 4 задачи — в работе (Неделя 4–5) |
| 📌 To Do | 8 задач — запланировано (Недели 5–6) |

→ Miro-доска (Kanban, UJM, DFD, Stakeholder, Flowchart)

3.3. Управление рисками

В ходе проекта были идентифицированы и проработаны следующие риски:

- Холодный старт модели (30–80 сек) — смягчение: ленивая загрузка + рекомендация предзагрузки при старте сервера

- Граничные стили (пост-импрессионизм, пуантилизм) — смягчение: расширение датасета граничными примерами

- Размер файлов > 8 МБ — смягчение: валидация на бэкенде + сжатие через Pillow

- Равномерность нагрузки — еженедельный обзор Kanban, перераспределение при необходимости

Data Engineer / ML Engineer — Загородников Дмитрий

4. Data Engineer / ML Engineer — Загородников Дмитрий

4.1. Сбор и подготовка датасета

Для обучения модели был собран сбалансированный датасет из 200+ изображений, разделённых на 6 классов художественных стилей:

- Impressionism — импрессионизм (основной класс)

- Post_Impressionism — пост-импрессионизм

- Baroque — барокко

- Cubism — кубизм

- Minimalism — минимализм

- Ukiyo_e — укиё-э (японская гравюра)

Источники изображений: Google Arts & Culture, WikiArt, Roboflow. Изображения размечены вручную и сохранены в структуре папок balanced_art_dataset/.

4.2. Извлечение CLIP-эмбеддингов

Для каждого изображения была запущена CLIP-модель (openai/clip-vit-base-patch32), которая извлекает 512-мерный вектор признаков. Все эмбеддинги L2-нормализуются и сохраняются в файл embeddings.npz.

| Скрипт | extract_embeddings.py |
| --- | --- |
| Модель CLIP | openai/clip-vit-base-patch32 (transformers 4.57.0) |
| Размер вектора | 512 измерений |
| Нормализация | L2-нормализация (единичная норма) |
| Батч | 64 изображения за раз |
| Выходной файл | embeddings.npz (embeddings, labels, filenames) |

4.3. Обучение классификатора

На основе CLIP-эмбеддингов обучена лёгкая нейросеть Keras для бинарной классификации: импрессионизм (1) / не-импрессионизм (0).

| Скрипт | train_classifier.py |
| --- | --- |
| Архитектура | 512 → Dense(128, ReLU) → Dropout(0.3) → Dense(64, ReLU) → Dropout(0.2) → Dense(1, Sigmoid) |
| Оптимизатор | Adam (lr=0.001) |
| Функция потерь | Binary Crossentropy |
| Эпох | 15 |
| Разделение | 80% train / 20% validation (стратифицированное) |
| Выходной файл | impressionism_classifier.keras |

4.4. Метрики модели

| Accuracy | 80% (цель ≥ 70% ✅) |
| --- | --- |
| Precision | 81% |
| Recall | 87% |
| F1-Score | 84% |
| Specificity | 70% (требует улучшения) |

→ Аналитика точности в Google Sheets

→ Матрица ошибок и метрики

Data Analyst / System Analyst — Молдованов Артём

5. Data Analyst / System Analyst — Молдованов Артём

5.1. Анализ результатов классификации

Аналитик провёл детальный анализ результатов работы модели на тестовой выборке из 25 изображений (из них 15 импрессионизм, 10 не-импрессионизм).

5.2. Матрица ошибок

| True Positives (TP) | 13 — верно определены как импрессионизм |
| --- | --- |
| False Negatives (FN) | 2 — импрессионизм ошибочно отклонён |
| False Positives (FP) | 3 — не-импрессионизм ошибочно принят |
| True Negatives (TN) | 7 — верно определены как не-импрессионизм |

5.3. Анализ ошибок классификации

Выявлено 5 типов ошибок классификации:

- Поздний Моне → Пост-импрессионизм (2 случая, 25%) — эволюция стиля художника

- Пастельный реализм → Импрессионизм (1 случай, 12.5%) — схожая светлая палитра

- Яркий Гоген → Импрессионизм (2 случая, 25%) — яркие цвета как у импрессионистов

- Романтизм Фридрих → Импрессионизм (1 случай, 12.5%) — светлые тона пейзажей

- Реализм Писсарро → Пост-импрессионизм (2 случая, 25%) — тёмная палитра ранних работ

5.4. Динамика точности по неделям

| Нед. 1 — v0.1 (50 изобр.) | Accuracy: 58%, F1: 52% |
| --- | --- |
| Нед. 2 — v0.2 (120 изобр.) | Accuracy: 67%, F1: 63% (+9% Accuracy) |
| Нед. 3 — v0.3 (200 изобр.) | Accuracy: 80%, F1: 84% (+13% Accuracy ✅) |

5.5. Рекомендации

- Добавить 30+ картин пост-импрессионизма в класс Not_Impressionism и переобучить модель

- Добавить примеры позднего Моне и ранних работ Писсарро как граничные случаи

- Рассмотреть повышение порога классификации с 50% до 55–60% для снижения FP

→ Матрица ошибок и детальная аналитика

Fullstack Developer — Ковнер Степан

6. Fullstack Developer — Ковнер Степан

6.1. Flask Backend (app.py)

Разработан Flask-сервер, реализующий REST API для анализа изображений. Сервер использует ленивую загрузку моделей при первом запросе.

Эндпоинты API

| POST /analyze | Основной эндпоинт. Принимает изображение (multipart/form-data), возвращает JSON с вероятностью и похожими работами |
| --- | --- |
| GET /health | Проверка состояния сервера. Возвращает {status: ok} |
| GET /image/<path> | Отдаёт изображение из датасета по относительному пути |

Формат ответа POST /analyze

- probability — вероятность импрессионизма в % (0..100)

- is_impressionist — true если probability ≥ threshold

- threshold — порог классификации (50.0%)

- similar[] — топ-5 похожих работ (только если is_impressionist: true)

- → artist, title, similarity (%), filename

Алгоритм работы /analyze

- Принять изображение (multipart/form-data, поле image)

- Открыть через Pillow, конвертировать в RGB

- Извлечь CLIP-эмбеддинг → L2-нормализация

- Передать в Keras-классификатор → вероятность (0..1)

- Если ≥ 0.5: вычислить косинусное сходство np.dot() с базой → топ-5

- Вернуть JSON-ответ

6.2. HTML/JS Фронтенд (artvizor_mvp.html)

Разработан одностраничный интерфейс без фреймворков на HTML5/CSS3/JavaScript. Фронтенд отправляет запросы к Flask API через fetch() и отображает результаты.

- Загрузка изображения через <input type=file>

- Клиентская компрессия изображений через Canvas API (для файлов > 5 МБ)

- Отправка POST /analyze с изображением

- Отображение вероятности и списка похожих работ

- Flask-CORS разрешает запросы с file:// и localhost

6.3. Известные ограничения

- Холодный старт: первый запрос занимает 30–80 сек (загрузка CLIP ~400 МБ)

- CPU-режим: без CUDA инференс занимает 5–10 сек на изображение

- Поддерживаемые форматы: JPEG, PNG (файлы > 8 МБ отклоняются с кодом 413)

→ Исходный код на GitHub

→ Макеты интерфейса в Figma

QA Engineer / Тестировщик (6-я роль) — Филатов Павел

7. QA Engineer — Филатов Павел

7.1. Обоснование роли QA Engineer

Роль QA Engineer введена в связи с расширением команды до 6 участников. В реальных IT-проектах тестировщик является обязательным звеном цикла разработки: без него дефекты и несоответствия требованиям обнаруживаются только на финальной демонстрации, что недопустимо.

Особую важность QA приобретает в данном проекте ввиду специфики задачи: модель машинного обучения имеет граничные случаи (пост-импрессионизм, пуантилизм), которые требуют специального тестирования на нестандартных входных данных.

7.2. Тест-кейсы

Разработано 10 тест-кейсов для проверки основных сценариев работы приложения:

| TC-01 | Загрузка эталонного импрессионизма (Моне «Кувшинки») → probability ≥ 85%, is_impressionist: true |
| --- | --- |
| TC-02 | Загрузка явного не-импрессионизма (Рембрандт «Ночной дозор») → probability < 50%, is_impressionist: false |
| TC-03 | Загрузка граничного случая (Сезанн «Гора Сент-Виктуар») → probability < 50% (пост-импрессионизм) |
| TC-04 | Загрузка файла > 8 МБ → HTTP 413, читаемое сообщение об ошибке |
| TC-05 | Загрузка PNG-изображения → корректная обработка без ошибок |
| TC-06 | Отправка запроса без поля image → HTTP 400, {error: Поле image не найдено} |
| TC-07 | GET /health → HTTP 200, {status: ok} |
| TC-08 | Повторный запрос после первого (тёплый старт) → ответ за < 5 сек |
| TC-09 | Результаты similar[] отсортированы по убыванию similarity → порядок корректен |
| TC-10 | Загрузка изображения с мобильного устройства (Safari iOS) → файловый диалог открывается |

7.3. Баг-трекер

В ходе тестирования обнаружено 7 дефектов. Статус на момент написания отчёта:

| Всего дефектов | 7 |
| --- | --- |
| ✅ Закрыто | 2 (BUG-003, BUG-007) |
| 🔄 In Progress | 3 (BUG-001, BUG-004, BUG-006 / BUG-002) |
| 📌 To Do | 2 (BUG-005, BUG-006) |
| 🔴 Высокий | 3 дефекта (BUG-001, BUG-002, BUG-003) |
| 🟡 Средний | 3 дефекта (BUG-004, BUG-005, BUG-006) |
| 🟢 Низкий | 1 дефект (BUG-007) |

Критические дефекты (высокий приоритет)

- BUG-001 — Модель выдаёт 89% на пост-импрессионизме Сезанна. Статус: 🔄 In Progress (Загородников). Решение: переразметка граничных примеров, расширение датасета

- BUG-002 — Кнопка загрузки не реагирует на мобильных устройствах (Safari iOS). Статус: 🔵 Открыт (Ковнер). Решение: заменить на нативный <input type=file accept=image/*>

- BUG-003 — Файлы > 8 МБ вызывали ошибку 500. Статус: ✅ Закрыт (05.06.2026). Добавлена проверка размера + сжатие через Pillow

Дефекты среднего приоритета

- BUG-004 — Сезанн классифицируется как импрессионизм с вероятностью 72%. Статус: 🔄 In Progress. Решение: добавить 30+ картин пост-импрессионизма в датасет

- BUG-005 — 10% записей в classes.csv имеют пустое поле artist. Статус: 📌 To Do. Решение: дополнительная разметка через Google Arts & Culture API

- BUG-006 — Результаты не обновляются при повторной загрузке без перезагрузки страницы. Статус: 🔵 Открыт. Решение: очистка массива results перед новым fetch()

Дефекты низкого приоритета

- BUG-007 — CORS-ошибка при запуске с localhost:8080. Статус: ✅ Закрыт (08.06.2026). Flask-CORS настроен с origins=['*']

→ Баг-трекер QA в Google Sheets

7.4. Итоговый отчёт о качестве

| Всего тест-кейсов | 10 |
| --- | --- |
| Пройдено успешно | 7 (TC-01, TC-02, TC-05, TC-06, TC-07, TC-08, TC-09) |
| Провалено / в работе | 3 (TC-03, TC-04, TC-10) |
| Критических открытых багов | 2 (BUG-001, BUG-002) |
| Accuracy модели | 80% — цель ≥ 70% ✅ |
| API работоспособность | POST /analyze — 100% на корректных входных данных ✅ |
| Готовность к защите | Требует закрытия BUG-001 и BUG-002 до финального прогона |

8. Заключение

В ходе выполнения курсового проекта командой из 6 человек был разработан прототип веб-приложения АртВизор, выполняющего классификацию изображений по стилю импрессионизма с использованием современных методов компьютерного зрения.

8.1. Достигнутые результаты

- Собран и размечен датасет из 200+ изображений 6 художественных стилей

- Обучен бинарный классификатор на основе CLIP-эмбеддингов с Accuracy 80% (цель ≥ 70% ✅)

- Разработан Flask REST API с эндпоинтом POST /analyze

- Реализован HTML/JS фронтенд с загрузкой изображения и отображением топ-5 похожих работ

- Создан чек-лист из 25 визуальных признаков импрессионизма

- Сформирован баг-трекер с 7 дефектами (2 закрыты, 3 в работе, 2 запланированы)

- Подготовлены все 5 артефактов в Miro: UJM, Process Flow, Stakeholder Map, DFD, Kanban

8.2. Открытые вопросы

- BUG-001 — доработка датасета граничными примерами пост-импрессионизма (Загородников)

- BUG-002 — исправление загрузки на мобильных устройствах (Ковнер)

- Предзагрузка моделей при старте сервера для устранения холодного старта

8.3. Ссылки на все ресурсы проекта

| GitHub репозиторий | https://github.com/jiggyni/artvizor |
| --- | --- |
| Miro-доска | https://miro.com/app/board/uXjVHLbrYXs=/ |
| Figma — макеты интерфейса | https://www.figma.com/design/NXvFOYSI5iLX28Tw7UnOUs |
| Gantt-диаграмма | https://docs.google.com/spreadsheets/d/16b8SUIUBrE2Oq-5HRu-fw2c7Q4XG14seYgrix0D4bGA |
| Баг-трекер QA | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1geHFlUNyW4zNYxccdrZuwgcSLCekXEnFjx4BmlaYs5A |
| Аналитика точности | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yi9q03ZAN4iZ3_RpnsSjD4Z1sG7Emo5WT8BuwvfJERE |
| Матрица ошибок и метрики | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KWtO8EYQSkpsxxubHXk4bK4kR579w1cOYZDNo8r8JQE |
| Чек-лист визуальных признаков | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yj6tuH17Jxr_VgL29cIxeIEwbfrDPkJmtRP_qKwWNdU |
| CLIP модель (Hugging Face) | https://huggingface.co/openai/clip-vit-base-patch32 |